V Praze dne 25. 2. 2025

Zápis ze schůze výboru č. 2/25 dne 25. 2. 2025

Účast: T. Maříková, J. Aliapulios, P. Fousek, I. Sommer, P. Zýcha

Host: H. Holečková

- Kontrola a stav účtů

- Výbor SVJ sjednal u ČSOB zřízení úročeného spořicího účtu, na kterém se budou zhodnocovat volné prostředky, následně byly na tento účet volné prostředky převedeny.

- Výbor SVJ zároveň vyjednal u ČSOB snížení poplatků za vedení účtů a uskutečněné transakce.

- Zůstatek na ČSOB běžném účtu pro bytové domy činil ke dni 25. 2. 2025 celkem 1 209 077,25 Kč.

- Zůstatek na ČSOB spořicím účtu činil ke dni 25. 2. 2025 celkem 8 001 795,27 Kč.

- Neplatiči

- Výbor SVJ evidoval ke dni 31. 1. 2025 celkem dva dlužníky. V jednom případě jde o nízkou částku v řádu jednotek tisíc korun. Ve druhém případě se jedná o dlouhodobého dlužníka SVJ, jehož dluh nyní činí celkem 250 387,10 Kč. Část tohoto dluhu (za období do 03/2024 včetně) je již vymáhána exekučně. Za další období bude žaloba podána souhrnně opět v průběhu roku 2025.

- Fotovoltaická elektrárna

- V objektu průběžně probíhají práce na elektroinstalaci související s FVE. V prvním březnovém týdnu by měla být zahájena montáž technologií v interiéru. Začátek instalace solárních panelů na střechu se předpokládá koncem března – v závislosti na počasí. Dodavatel FVE v této souvislosti požádal na ÚMČ Praha 17 o zábor parkovacího zálivu pro autojeřáb, jenž materiál na střechu vyzvedne.

- Výbor SVJ podal prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR žádost o dotaci, následně ji na výzvu SFŽP ČR doplnil o další požadované údaje. Nyní je žádost znovu posuzována SFŽP.

- Výbor SVJ oslovil společnost Unigaz, jenž v domě provozuje a servisuje kotelnu, s žádostí o součinnost při instalaci a následném provozu FVE tak, aby všechny související technologie v domě fungovaly i po zprovoznění FVE bezpečně a efektivně.

- Modernizace výtahů

- Výbor SVJ uzavřel se společností Výtahy Praha smlouvu na dodání (7x) automatických kabinových dveří Fermator vč. pohonu, demontáže, montáže, seřízení chodu a dopravy. Dodavatel smluvně garantuje kompatibilitu řešení se stávající elektronikou výtahů. Časový předpoklad výměny dveří na 1 výtahu je dle dodavatele 1 den. O termínu výměny dveří a souvisejícím odstavení výtahů v jednotlivých vchodech budou obyvatelé v dostatečném předstihu informováni.

- Revitalizace koláren

- Po vyklizení věcí, jež v kolárnách majitelé ponechají i přes výzvu k jejich odstranění, bude projekt revitalizace zahájen v týdnu od 10. března výměnou zárubní a dveří za bezpečnostní (ADLO).

- Po dokončení výměny dveří a zárubní budou provedeny opravy interiéru a podlah (výmalba apod.), na něž naváže instalace systému na ukládání kol. Pro ukládání kol byl zvolen kombinovaný vertikální a horizontální systém KS-700 od spol. Kacerle.

- Klíče od koláren budou majitelům vydávány na vyžádání oproti podpisu po dokončení všech prací (předpoklad – v průběhu dubna).

- Nefunkční dveře 1212

- Vzhledem k tomu, že se v ČR již příslušné náhradní díly – panty – neprodávají, byly 11. 2. objednány ze zahraničí (zakázková výroba, uhrazena zálohová faktura) – dodací lhůta je dle zhotovitele 6 týdnů. Po doručení náhradních dílů Výbor SVJ nechá vyměnit poškozené díly u dveří ve v. 1212. Pokud budou díly kompatibilní, objedná Výbor SVJ další do zásoby, aby při případné budoucí poruše mohla být výměna provedena obratem.

- Pokud nebudou ani na zakázku vyrobené díly kompatibilní, bude nutné vyměnit celý dveřní portál. Prosíme majitele jednotek ve 1212 o trpělivost.

- Různé

- Projekt výměny dveří v suterénech bude dokončen o víkendu 1. a 2. března doplněním bezpečnostních samolepek.

- Výbor SVJ na žádost jedné z majitelek jednotek projednal téma nouzových klíčů pro vstup do domu a jednomyslně se usnesl, že mezi majitele tyto klíče distribuovány nebudou. Na příští shromáždění majitelů bytových jednotek však lze zařadit téma úpravy řešení vstupů do objektu a projednat ho komplexně.

- Výbor SVJ na návrh předsedy Výboru odsouhlasil snížení poplatku za vydání nového vstupního čipu do objektu ze stávajících 500 Kč na 300 Kč.

- V objektu se 27. 2. uskuteční kontrola tepelného zdroje, jež je dle vyhlášky povinná pravidelně – nejméně 1x za 5 let.

Příští termín:

1. 4. 2025 od 18:15

Zapsal: J. Aliapulios